{ 电脑硬件分析推荐系统 }

系统测试计划

| 文件标识 | Company-Project-系统测试计划 |
| --- | --- |
| 当前版本 | 1.0 |
| 作 者 | 李锦轩、李俊泽、黄国政 |
| 完成日期 | 2026-05-20 |
| 指导老师 | 陈海霞 |

# 1. 测试范围与主要内容

功能测试：验证以下核心功能正确性：用户注册/登录/登出、JWT Token认证与过期处理、硬件信息浏览与分类筛选、CPU/显卡/主板排行计算、推荐算法输出正确性、评测发布/查看/删除、评论发布/删除、收藏/取消收藏、管理员硬件CRUD、评测/评论审核、图片上传、Android WebView API代理与界面渲染。

健壮性测试：验证系统在异常输入下的容错能力：空值输入处理、超长文本截断、非法token拒绝、过期token自动跳转登录页、数据库连接断开后优雅降级、大文件上传（>10MB）拒绝。

性能测试：验证正常负载下响应时间：API响应<500ms（硬件列表/排行/评测列表）、推荐算法计算<2s、图片上传<3s（5MB以内）、页面首屏<2s。

用户界面测试：验证Web前端和Android端界面一致性：桌面端响应式布局、移动端WebView渲染正确性、表单验证提示、SweetAlert2弹窗交互、Chart.js图表渲染、图片灯箱缩放、管理员暗色主题。

安全性测试：验证安全防护：未登录访问受保护API返回401、非管理员访问/admin/**返回403、JWT Token伪造检测、SQL注入防护、XSS跨站脚本防护、BCrypt密码加密验证、文件上传类型校验（仅允许image/*）。

兼容性测试：验证多环境兼容性：Chrome/Firefox/Edge浏览器、Android 7.0+ WebView、Windows/MacOS后端、MySQL 8.0数据库。

# 2. 测试方法

本系统采用黑盒测试为主、白盒测试为辅的混合测试策略：

（1）黑盒测试：基于需求规格说明书设计测试用例，覆盖所有功能点。适用于功能测试、界面测试、兼容性测试。

（2）白盒测试：针对核心算法模块（推荐算法、JWT认证、密码加密）进行代码级单元测试。使用JUnit 5 + Mockito框架。

（3）集成测试：使用Spring Boot Test框架对Controller层进行集成测试，验证完整请求-响应链路。

（4）手动探索性测试：对Android端WebView渲染、用户交互流程进行手动测试。

# 3. 测试环境与测试辅助工具

| 测试环境 | 说明 |
| --- | --- |
| 后端环境 | Windows 11 + JDK 21 + Spring Boot 3.2.2 + Maven |
| 数据库 | MySQL 8.0.36 (localhost:3306) |
| 前端环境 | Vue 3 + Vite 8 + Node.js 22 + Chrome DevTools |
| Android环境 | Android Studio + SDK 35 + 模拟器(Pixel 7) + 真机 |
| API测试工具 | Postman / curl |
| 单元测试 | JUnit 5 + Mockito + Spring Boot Test |
| 性能分析 | Chrome DevTools Network + Spring Boot Actuator |
| 版本管理 | Git + GitHub (xianyan666/pc-advisor) |

# 4. 测试完成准则

（1）功能性测试用例通过率达到100%（所有核心功能全部通过）。

（2）非功能性测试用例通过率≥95%（UI兼容性、性能指标、安全性测试）。

（3）无P0/P1级别缺陷（不存在系统崩溃、数据丢失、安全漏洞）。

（4）回归测试通过（所有已修复缺陷的回归测试用例通过）。

# 5. 人员与任务表

| 人员 | 角色 | 职责、任务 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李锦轩 | 测试负责人 | 制定测试计划，编写测试用例，后端API测试，性能测试 | 2026.05.21-05.25 |
| 李俊泽 | 测试工程师 | 前端功能测试，UI兼容性测试，Android端测试 | 2026.05.21-05.25 |
| 黄国政 | 测试工程师 | 安全性测试，数据库测试，集成测试，回归测试 | 2026.05.21-05.25 |
| 陈海霞 | 指导老师 | 测试方案审核，测试报告评审 | 2026.05.26 |