{ 电脑硬件分析推荐系统 }

结项报告

| 项目名称 | 电脑硬件分析推荐系统 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 101 B |
| 本文件标识符 | Company-Project-PCM-REVIEW |
| 项目承担部门 | 南京航空航天大学 计算机科学与技术学院 |
| 项目经理 | 李锦轩 |
| 立项时间 | 2025年9月 |
| 开发完成时间 | 2026年5月 |

# 1. 项目综合评估

## 1.1 项目完成情况评估

| 计划 | 实际完成情况 |
| --- | --- |
| 需求分析与获取 | 完成需求分析报告和需求获取报告，整理功能需求22项。 |
| 系统设计 | 确定Spring Boot+Vue 3技术栈，设计三层架构，绘制系统架构图。 |
| 数据库设计 | 完成11张表的完整数据库设计，采用"主表+详情子表"架构。 |
| 后端开发 | 完成9个Controller共30+个API接口开发：用户认证、硬件管理、排行算法、推荐算法、评测评论、收藏、管理员审核。 |
| 前端开发 | 完成11个Vue页面组件：首页/硬件浏览/推荐/排行/评测/用户中心/管理员后台，响应式布局。 |
| 推荐算法 | 实现双层筛选推荐算法：硬性条件（游戏/预算/核心数）+软性条件（品牌/系列/板型）打分排序。 |
| 管理员后台 | 实现暗色风格管理后台：仪表盘统计、硬件CRUD、评测/评论审核。 |
| Android APP | 完成WebView封装APP：本地资源加载、API代理重写、服务器地址配置，APK 6.9MB。 |
| 测试验证 | 后端API测试通过，Android局域网通信测试通过，前端页面渲染正常。 |
| 代码管理 | Git仓库初始化并推送GitHub（xianyan666/pc-advisor），共325个文件，多次迭代提交。 |
| 文档编写 | 完成开题报告、需求分析/获取报告、系统设计报告、数据库设计报告、测试计划、项目计划、结项报告共8份文档。 |

## 1.2 项目质量评估

| 主要质量属性 | 评估 |
| --- | --- |
| 正确性 | 核心功能经人工测试验证，结果符合预期。 |
| 健壮性 | 全局异常处理器覆盖认证/授权/业务/资源等场景，返回统一Result格式。 |
| 可靠性 | 基于Spring Boot+MySQL成熟技术栈，JWT无状态认证。 |
| 性能/效率 | API响应<100ms，推荐计算<200ms完成。 |
| 易用性 | 直观卡片式布局和色彩编码（Intel蓝/AMD红/NVIDIA绿），Android一键连接配置。 |
| 清晰性 | 后端Controller-Service-Mapper-Entity分层清晰，前端组件化开发，命名规范统一。 |
| 安全性 | BCrypt密码加密、JWT Token认证、Spring Security权限控制、参数化SQL防注入。 |
| 可扩展性 | 硬件类型通过枚举管理，新增类型只需添加枚举值和详情表。 |
| 兼容性 | 兼容Chrome/Firefox/Edge浏览器和Android WebView(API 24+)。 |
| 可移植性 | 基于JVM运行，前后端独立部署，MySQL标准SQL。 |

## 1.3 项目的市场价值

（1）解决用户痛点：电脑硬件参数复杂，普通消费者难以做出最优选择。系统通过排行和推荐算法将复杂参数转化为直观评分和兼容方案，大幅降低选购门槛。

（2）社区互动价值：评测/评论/收藏功能建立硬件爱好者社区，管理员审核机制保证内容质量。

（3）移动端覆盖：Android APP使系统可在移动场景使用，扩大用户群体。

（4）数据资产：积累的硬件数据库和评测内容具有长期价值，可为后续AI功能提供训练数据。

## 1.4 项目开发带来的个人成长

（1）全栈开发能力：掌握Spring Boot后端、Vue 3前端、Android WebView封装、MySQL数据库设计的完整技术链。

（2）架构设计思维：理解分层架构、RESTful API设计、JWT认证方案、数据库范式设计等核心概念。

（3）工程实践能力：实际运用Git版本控制、Gradle/Maven构建、npm包管理、IDE开发工具。

（4）问题排查能力：在Android WebView空白页面问题上，经历了file:// CORS限制、ES Module兼容性等多个技术排查环节。

（5）文档撰写能力：完成8份规范技术文档，涵盖从需求分析到结项总结的完整软件工程流程。

# 2. 经验教训总结

| 序号 | 经验教训 |
| --- | --- |
| 1 | 技术选型前充分调研兼容性——Android WebView对ES Module的file://协议支持存在限制，改用loadDataWithBaseURL+虚拟域名方案解决。建议在选型时优先考虑CORS和ES Module兼容性。 |
| 2 | 前后端分离需统一错误处理——初期JWT过期时后端返回403，但前端只拦截401。建议开发初期约定好统一的HTTP错误码和响应格式。 |
| 3 | 文件上传注意框架默认行为差异——MultipartFile.transferTo()在Windows和Linux下行为不一致，改用Files.copy(InputStream, Path)统一处理。 |
| 4 | 数据库采用"主表+子表"模式——CPU/显卡/主板详情拆分到独立子表，比单一宽表更灵活，新增硬件类型只需加表。 |
| 5 | Android端优先使用内置资源——产品图片直接打包进APK assets，避免不必要网络请求，仅将动态内容代理到服务器。 |
| 6 | 文档与开发同步——前期文档在开发前完成，后期文档在开发过程中逐步完善，避免项目结束时赶工。 |